**Ponto de Situação**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase | | Estado aproximado (%) | Estado | Data de Início | Data Fim |
| Proposta | | 100% | Completo | 2º Semana Abril | 2º Semana Abril |
| Modelo Dados | | 100% | Completo | 1º Semana Abril | 1º Semana Abril |
| Base de Dados | | 100% | Completo | 2º Semana Abril | 2º Semana Abril |
| Testes Base de Dados | | 100% | Completo | 2º Semana Abril | 2º Semana Abril |
| Código | **Criação das Forms** | 100% | **Completo** | 3º Semana Abril | 2º Semana Maio |
| **Design das Forms (Interface)** | 100% | **Completo** | 3º Semana Abril | 2º Semana Maio |
| **BLL e DAL** | 100% | **Completo** | 4º Semana Abril | 2º Semana Maio |
| **Código Principal** | 60% | **A decorrer…** | 4º Semana Abril | 1º Semana Junho |
| **Teste do Código** | 60% | **A decorrer…** | 4º Semana Abril | 1º Semana Junho |
| **Relatório** | 45% | **A decorrer…** | 1º Semana Abril | 1º Semana Junho |

**Fases**

**Código:** Esta fase está a decorrer mas com ligeiros atrasos

**.Medidas a tomar:** Continuar o trabalho, mas de vez em quando aumentar alguma carga horária para terminar.

**.Dificuldades:** Nenhuma

**.Fases relevantes concluídas neste ponto de situação:**

-Autenticação de utilizadores e administradores;

-Criação das Forms genéricas para o programa (Forms para as operações de cada tabela da BD).

**Interface:** Esta fase está completa

**.Dificuldades:** Nenhuma;

**.Fases relevantes concluídas neste ponto de situação:**

Criação das Forms;

Implementação de Forms genéricas e os seus designs;

**.Fases por concluir:**

**Opinião pessoal**

Relativamente ao programa, comparado com o último ponto de situação, está a decorrer ligeiramente melhor, tirando alguns atrasos na parte do código pois tivemos que investir mais tempo do que esperávamos na BLL, a interface está completa, em principio não será preciso dar retoques, o relatório comparado com o que entregámos no último ponto de situação, está muito mais melhorado, em vez de ter a base já contém desenvolvimento.

De resto é avançar no programa até terminar, que está previsto acabar não muito tarde, por isso é isto.

**Material para avaliação**

Link para o repositório do PT: <https://github.com/DRHAX34/ClinicaInformatica>

BLL.vb (incluído no anexo, BLL mantém se igual, pois já estava feita no ultimo ponto de situação)

Relatório.docx (incluído no anexo, com melhorias desde o último ponto de situação)